**Інформація**

**про хід виконання «Програми підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та закладів у Житомирській області на 2018-2022 роки»**

 Дана програма затвердження рішенням сесії обласної ради 26 липня 2018 року, №1135. Термін реалізації програми 5 років. Програма виконується у 2 етапи.

І- етап 2018-2019 роки. Виконання енергоефективних заходів та пробне проведення енергетичних обстежень, впровадження механізму енергосервісу, пілотна робота системи щоденного моніторингу за споживанням енергетичних ресурсів у ряді бюджетних закладів обласного підпорядкування.

ІІ - етап 2020-2022 роки. Провадження виконання енергоефективних заходів, розширення кількості проведених енергоаудитів, у тому числі за рахунок енергосервісних компаній, введення повного щоденного моніторингу за споживанням енергетичних ресурсів бюджетними установами та комунальними підприємствами.

 На виконання даної Програми було створено відділ енергетичного менеджменту облдержадміністрації, який розпочав свою роботу із вересня 2018 року в кількості 5 (п’яти ) штатних одиниць. На даний момент штат сформовано в кількості 4 одиниць, укомплектовано меблями та оргтехнікою.

З 20по 22вересня 2018 року спеціалісти відділу енергетичного менеджменту пройшли спеціальне навчання в м. Києві в Асоціації енергетичних аудиторів України, та отримали відповідний Сертифікат.

З метою запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах відділом енергетичного менеджменту розроблено та затверджено ряд нормативних документів, а саме:

1.Для забезпечення виконання І етапу Програми 19 жовтня 2018 року за №409/68 затверджено спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради Концепцію запровадження системи енергетичного менеджменту.

 2. 22 жовтня 2018 року за №409/69 затверджено спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради Положення про обласну систему енергетичного менеджменту.

3. 01 листопада 2018 року заступниками голови облдержадміністрації та обласної ради затверджено Положення про енергетичний моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів та води бюджетними установами області.

4. В листопаді 2018 року розроблено та затверджено заступниками голови облдержадміністрації та обласної ради Доповнення до посадової інструкції відповідального за ефективне споживання енергоресурсів в закладі.

На базі вищезазначених документів наказами керівників бюджетних установ, закладів визначенні відповідальні особи за ефективне споживання енергоресурсів в закладі.

 Для виконання енергетичних аудитів рішенням сесії обласної ради яка відбулася 18 грудня 2018 року наданні повноваження КП «Еко-Сервіс».

 Відповідно до Порядку використання коштів на заходи з підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ та закладів сформовано перелік підприємств для проведення енергетичних обстежень на 2019 рік, та перелік технічних заходів – теплове господарство, термомодернізація, засоби освітлення, відновлювальна енергетика та інші заходи на 2019 рік, які були надані для включення до Програми соціально-економічного розвитку області на 2019 рік.

 Станом на 11 лютого 2019 року сформовано перелік будівель першої черги (закладів охорони здоров’я, освіти і науки) де буде встановлено систему автоматичного моніторингу енергоресурсів (АСЕМ) споживання паливноенергетичних ресурсів та води, який направлений для впровадження.

 В рамках міжнародного співробітництва з програмою розвитку організації об’єднаних націй (ПРООН), обласною державною адміністрацією визначено комунальний заклад «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей», для впровадження проекту «Реконструкція діючої котельні із встановленням твердопаливних котлів».

 За кошти ПРООН буде розроблена проектно-кошторисна документація в складі якої буде виконано енергетичний аудит та проведена експертиза проекту.

 В даному напрямку тривають роботи.

Начальник відділу

енергетичного менеджменту Геннадій ЗАБРОДСЬКИЙ