**ІНФОРМАЦІЯ**

**ПРО ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА**

 **У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2010-2017 РОКИ**

за 2010-2017 роки

Виконання заходів програми за видатками

**тис. грн.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходів програми** | **Визначено програмою, тис. грн** | **Проведені видатки, тис. грн** |
| **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** | **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** |
| **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджет-них джерел** | **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджет них джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Забезпечення доступним житлом | 1422542,3 | 359033,4 |  | 68159,2 | 995349,7 | 6632,44 | 1353,27 |  |  | 5279,17 |
| У тому числі за 2017 рік |
| 1 | Забезпечення доступним житлом | 331370,0 | 83020 |  | 16490,0 | 231860,0 | - | - | - | - | - |

Виконання показників затрат:

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Джерела фінансування програми** | **Визначено програмою** | **Затверджено бюджетом** | **Профінансовано** | **Використано** | **Рівень виконання (%)** |
| **До затвердженого бюджетом**  | **До визначеного програмою**  |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Державного бюджету | 359033,4 | 12208,75 | 1382,55 | 1353,27 | 11,1 | 0,38 |
| 2 | Обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Інших місцевих бюджетів | 68159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Небюджетних джерел | 995349,7 | х | 5279,17 | 5279,17 | х | 0,53 |
| 5 | ВСЬОГО | 1422542,3 | 12208,75 | 6633,5 | 6632,44 | 54,3 | 0,47 |

Інформація про виконання заходів програми та пояснення щодо їх виконання:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва заходів програми** | **Одиниця виміру (у натуральних показниках)** | **Стан виконання** | **Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням** |
| **Заплановано у програмі з початку дії програми, у тому числі на відповідний рік**  | **Фактичне виконання** |
| 1 | Забезпечення доступним житлом | кількість квартир | (2010-2017) 4473 | 180 | Відсутність фінансування програми житлового будівництва з державного та місцевого бюджетів. Відсутність пропозицій на первинному ринку житлової нерухомості. |

Директор департаменту містобудування, архітектури,

будівництва та житлово-комунального господарства Р.О. Щебетов

облдержадміністрації