Додаток 1

до рішення обласної ради

від                    №

Обласна Програма підвищення рівня безпеки

дорожнього руху в Житомирській області на 2021– 2023 роки

- Загальна характеристика Обласної програми підвищення безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021 – 2023 роки 
( далі – Програма )

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Департамент регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення проєкту програми | Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р. № 1287 «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року» |
| 3 | Розробник програми | Департамент регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації. |
| 4 | Співрозрозробники програми | Управління патрульної поліції в Житомирській області, Головне управління Національної поліції в Житомирській області, Служба автомобільних доріг у Житомирській області, Укртрансбезпеки у Житомирській області, Департамент освіти і науки Житомирській облдержадміністрації, Територіальні громади Житомирської області. |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Департамент регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації. |
| 6 | Учасники програми | Департамент регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації, Департамент освіти і науки Житомирській облдержадміністрації, виконком Житомирської міської ради, регіональна філія “Південно – Західна залізниця” служба колії, Державне агентство автомобільних доріг України, територіальні громади Житомирської області. |
| 7 | Термін реалізації програми | 2021 – 2023 роки |
| 8 | Бюджети з яких залучаються кошти на виконання програми | Обласний бюджет, бюджети територіальних громад, інші джерела фінансування |
| 9 | Очікуваний обсяг фінансування програми, всього тис. грн. | 125 754,5 |
| 9.1 | Державний бюджет | 76482,2 |
| 9.2 | Обласний бюджет | 17 850 |
| 9.3 | Місцеві бюджети | 29 500,1 |
| 9.4 | Інші бюджети | 1 922,2 |

Правовою підставою для розроблення обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Житомирській області на період до 2023 року є постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р. № 1287 Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

За останні роки в області спостерігається тенденція до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП). Рівень смертності та травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод є достатньо високим, а рівень організації безпеки дорожнього руху залишається вкрай низьким, про що у своїх звітах неодноразово наголошували експерти ВООЗ, Світового банку та інших міжнародних інституцій.

За 2019 рік в Україні зареєстровано 160675 дорожньо-транспортних пригод, із них 26052 – із загиблими та/або травмованими особами 
(загинуло 3454 особи і травмувалося 32736 осіб). Понад 33 % загиблих та/або травмованих у дорожньо-транспортних пригодах є пішоходами (1261 особа загинула і 8005 осіб травмовані). На дорогах України загинуло 164 дитини та травмовано 4435 дітей віком до 18 років

Так, за 2019 - 2020 роки на автомобільних дорогах загального користування Житомирської області було скоєно 7908 ДТП, в тому числі з постраждалими 2017 особи, в яких загинуло 343 осіб та 2 529 осіб травмовано.

Разом з тим, середній показник за 2019 - 2020 роки кількості ДТП на 1 км автомобільних доріг Житомирської області становить 0,88, а середній показник по Україні складає 1,13. В порівнянні з іншими областями Житомирщина входить в десятку найбільш безпечних областей України для учасників дорожнього руху.

ДИНАМІКА ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ТА ЇХ НАСЛІДКІВ

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

За 12 місяців 2020 року на вулично-дорожній мережі Житомирської області зареєстровано 3955 дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), що дорівнює аналогічному періоду (2019 рік – 3953 ДТП).

| Рік | ДТП | ДТП з потерпілими | Загинуло | Травмовано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 3761 | 939 | 170 | 1180 |
| 2019 | 3953 | 1037 | 186 | 1339 |
| 2020 | 3955 | 980 | 157 | 1190 |

З початку року загинуло у ДТП 157 осіб, що на 16 % менше ніж за аналогічний період минулого року (2019 рік – 186 осіб)

Кількість загиблих у ДТП в Житомирській області

Згідно статистичних даних підсистеми «ДТП» Інформаційно-телекомунікаційної системи Інформаційного порталу Національної поліції України найбільше людей померло в результаті ДТП:

- на місці ДТП – 74,5 % від загальної кількості загиблих (або 117 осіб);

- у лікарні протягом 30 діб – 22,3 % від загальної кількості загиблих 
(або 35 осіб);

- по дорозі в лікарню – 3,2 % від загальної кількості загиблих (або 5 осіб).

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території області, зниження рівня дорожньо-транспортних пригод та тяжкості  їх наслідків, підвищення свідомості громадян в частині дотримання безпеки дорожнього руху, створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, а також поліпшення координації діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері безпеки дорожнього руху.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерел фінансування; сроки та етапи виконання Програми

Стан розвитку автомобільної інфраструктури, як у Європі, так і в Україні, характеризується зростанням чисельності учасників дорожнього руху, швидкісного автомобільного транспорту і, відповідно, збільшенням кількості дорожньо-транспортних пригод. Тому проблема безпеки дорожнього руху була і буде залишатися актуальною.

Характерною ознакою автомобілізації в Україні є невідповідність стану вулично-шляхової мережі кількості транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху, що є однією з головних причин дорожньо-транспортних пригод. За даними ВООЗ, дорожньо-транспортний травматизм на сьогодні є однією з найактуальніших проблем охорони здоров’я, за рік в світі жертвами дорожньо-транспортних пригод стають 1,2 млн. людей, травмуються до 50 млн. осіб. За прогнозами у 2030 році дорожньо-транспортні пригоди можуть стати однією з основних п’яти причин смертності людей у світі.

У зв’язку із зазначеним, міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розробленню та здійсненню стратегічних заходів з безпеки дорожнього руху, спрямованих на запобігання дорожньо-транспортному травматизму.

Основою убезпечення дорожнього руху є дотримання інтересів громадян, суспільства і держави шляхом концентрації зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та науковців.

З огляду на зазначене, першочерговим для вирішення проблеми з рівнем аварійності на дорогах області є проведення заходів щодо зміни ставлення населення до поведінки на дорогах.

Заходи Програми пропонується зосередити для досягнення визначеної мети, а саме:

- безперервний моніторинг ситуації в області щодо безпеки дорожнього руху, в тому числі, за рахунок соціологічних технологій та забезпечення своєчасного реагування на негативні зміни;

- аналіз причин та умов, що впливають на стан безпеки дорожнього руху, визначення заходів щодо мінімізації відповідних негативних наслідків;

- вивчення міжнародного досвіду забезпечення безпеки дорожнього руху та впровадження його у практичну діяльність національних, у тому числі, правоохоронних органів; удосконалення взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху; удосконалення науково-методичного, матеріально технічного та інформаційного забезпечення діяльності в сфері безпеки
                                                                                                                          дорожнього руху; проведення профілактичної роботи з керівниками транспортних підприємств щодо вжиття заходів з поліпшення якості обслуговування пасажирів, технічного стану транспортних засобів, профілактики аварійності на автомобільному транспорті;

- удосконалення автоматизованої системи управління приміськими та міжміськими автобусними пасажирськими перевезеннями;

- систематичне здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів з метою збереження автомобільних доріг загального користування; забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

- здійснення реконструкції (капітального ремонту) вуличного освітлення населених пунктів, пішохідних переходів, проведення модернізації світлофорних об’єктів;

- попередження та припинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху;

- запровадження системи автоматичного контролю порушень Правил дорожнього руху;

- запровадження заходів з оптимізації надання екстреної медичної допомоги особам, що постраждали внаслідок ДТП.

Реалізація визначених Програмою заходів дасть можливість:

- поліпшити якість обслуговування пасажирів, підвищити технічний стан транспортних засобів;

- запровадити автоматизовану систему управління приміськими та міжміськими автобусними пасажирськими перевезеннями;

- оптимізувати габаритно-ваговий контроль транспортних засобів з метою збереження автомобільних доріг загального користування;

- здійснити реконструкцію (капітальний ремонт) вуличного освітлення населених пунктів, пішохідних переходів, провести модернізацію світлофорних об’єктів;

- запровадити дієві заходи щодо попередження та припинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху;

- впровадити систему автоматичного контролю порушень Правил дорожнього руху;

- удосконалити порядок надання екстреної медичної допомоги особам, що постраждали внаслідок ДТП;

- удосконалити науково-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення заходів із безпеки дорожнього руху;

- запровадити системні заходи щодо підвищення правової культури населення, рівня обізнаності щодо дотримання правил дорожнього руху.

Реалізація програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

5. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники

Завдання Програми:

забезпечити підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої  інфраструктури на вулицях та дорогах комунальної власності;

покращити дотримання участниками дорожнього руху правил дорожнього руху;

підвищити рівень безпечності доріг загального користування.

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити контроль безпеки руху на автомобільних дорогах;

зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, травмованих та загиблих в наслідок дорожньо-транспортних пригод;

зменшити дитячий травматизму;

поліпшити дорожню інфраструктуру;

підвищити розуміння водіїв щодо наслідків порушення правил дорожнього руху.

Обласну Програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на  2021 – 2023 роки пропонується реалізувати шляхом виконання скоординованих заходів на трьох базових напрямках:

І     напрям - пропаганда безпеки дорожнього рух;

ІІ напрям - підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури;  
ІІІ напрям - моніторинг безпеки дорожнього руху.

Перший напрям спрямований на пропаганду безпеки дорожнього руху та передбачає реалізацію наступних заходів:

- виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, спрямованих на безпеку дорожнього руху;

- проведення просвітницьких заходів, які спрямовані на удосконалення шляхів збереження життя і здоров’я учасників дорожнього руху та забезпечення безпеки на дорогах області;

- проведення масових заходів, спрямованих на підвищення рівня свідомості громадян щодо безпеки дорожнього руху.

По другому напрямку Програми з метою удосконалення безпеки дорожнього та зниження дорожнього травматизму на ділянках доріг поблизу яких функціонують об’єкти соціальної сфери пропонується впроваджувати заходи зі встановлення засобів примусового зниження швидкості та встановлення освітлення на пішохідних переходах.

Реалізація заходів Програми по третьому напрямку планується  здійснити через:

- впровадження GPS навігації з метою забезпечення якості пасажирських перевезень;

- впровадження засобів автоматичної фіксації правопорушень (фото та відео фіксація);

- розширення мережі систем  зважування автомобілів в русі Weight-in-Motion (WiM);

- проведення навчання працівників транспортної сфери з надання до медичної допомоги постраждалим в ДТП;

- реалізацію комплексу превентивних заходів.

Напрями діяльності та заходи обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Житомирській  області на 2021-2023 роки.

| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строки виконання (роки) | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. |  |
| 1 | Підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури на вулицях та дорогах комунальної власності | 1.1 Встановлення засобів заспокоєння руху в населених пунктах ОТГ | 2021-2023 | Миропільська селищна рада Оліївська сільська рада | Місцевий бюджет Місцевий бюджет | У межах бюджетних призначень 35 | У межах бюджетних призначень 35 | У межах бюджетних призначень 35 | Зменшення аварійності та збереження дорожнього покриття |
|  |  | 1.2 Встановлення камер фіксації швидкості руху автомобілів | 2021-2023 | Миропільська селищна рада | Місцевий бюджет | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | Зменшення аварійності та збереження дорожнього покриття |
|  |  | 1.3 Нанесення дорожньої розмітки на комунальних дорогах Любарської селищної ради | 2021-2023 | Любарська селищна рада, інші суб‘єкти господарської діяльності | Місцевий бюджет | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | Створення безпечних умов учасникам дорожнього руху |
|  |  | 1.4 Утримання, технічне обслуговування, ремонту, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов‘язані з їх належною експлуатацією на дорогах комунальної власності. | 2021-2023 | Любарська селищна рада, інші суб‘єкти господарської діяльності Оліївська сільська рада | Місцевий бюджет Місцевий бюджет | У межах бюджетних призначень 15 | У межах бюджетних призначень 15 | У межах бюджетних призначень 15 | Покращення систем інформування учасників дорожнього руху, зменшення причин та умов виникнення ДТП |
|  |  | 1.5 Впровадження інспекторів з паркування | 2021-2023 | Виконком Житомирської міської ради , Муніципальна інспекція ЖМР, інші суб'єкти господарювання | Кошти місцевого бюджету та/або кошти позабюджетних джерел | 10000 | 10000 | 5000 | Створення безпечних умов учасникам дорожнього руху |
|  |  | 1.6 Встановлення панно з витягом із ПДР щодо переходу дороги перед нерегульованими пішохідними переходами. | 2021-2023 | Виконком Житомирської міської ради , КП "ЕМЗО "Міськсвітло" ЖМР, УТіЗ ЖМР, інші суб'єкти господарювання | Кошти місцевого бюджету | 95 | 95 | 95 | Підвищення уваги пішоходів перед переходом дороги, забезпечення обізнаності у ПДР в частині обовязків пішохода , як учасника дорожнього руху |
|  |  | 1.7 Утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковок, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2021-2023 | Виконком Житомирської міської ради , УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | Кошти місцевого бюджету | 890 | 945,1 | 950 | Забезпечення належної організації безпеки руху транспорту та пішоходів, нанесення дорожньої розмітки, заміна і поновлення турнікетного огородження, зменшення причин та умов виникнення ДТП, створення безпечних умов учасникам дорожнього руху. |
|  |  | 1.8 Утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов’язані з їх належною експлуатацією | 2021-2023 | Виконком Житомирської міської ради, УТіЗ, КП "УАШ", інші суб'єкти господарювання | Кошти місцевого бюджету | 300 | 480 | 500 |  |
| 2 | Забезпечення дотримання правил дорожнього руху | 2.1 Забезпечення реалізацію навчальних планів і програм закладів загальної середньої освіти за темами безпеки дорожнього руху та безпечної поведінки дітей на вулицях і дорогах | 2021-2023 | Департамент освіти і науки Житомирській облдержадміністрації , місцеві органи управління освітою | Не потребує фінансування |  |  |  | Зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму серед учасників освітнього процесу |
|  |  | 2.2 Впровадження в освітній процес навчально-методичні матеріали, навчальні та наочні посібники з питань безпеки дорожнього руху з урахуванням особливостей сприйняття такої інформації учасниками дорожнього руху різних вікових категорій | 2021-2023 | Департамент освіти і науки Житомирській облдержадміністрації , місцеві органи управління освітою | Не потребує фінансування |  |  |  | Підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу, зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму |
|  |  | 2.3 Впровадження типового обладнання для закладів загальної середньої освіти з метою використання його під час навчання правилам безпечної поведінки | 2021-2023 | Департамент освіти і науки Житомирській облдержадміністрації , місцеві органи управління освітою | Не потребує фінансування |  |  |  | Підвищення рівня обізнаності учасників дорожнього руху з Правилами дорожнього руху |
|  |  | 2.4 Забезпечення проведення тижня безпеки учасників дорожнього руху з метою підвищення рівня поінформованості таких учасників про негативні наслідки дорожньо – транспортних пригод та стимулювання дій, спрямованих на усунення | 2021-2023 | Департамент освіти і науки Житомирській облдержадміністрації , місцеві органи управління освітою | Не потребує фінансування |  |  |  | Підвищення рівня обізнаності учасників дорожнього руху з Правилами дорожнього руху |
| 3 | Підвищення рівня безпечності доріг загального користування | 3.1 Встановлення та заміна дорожніх знаків які не відповідають вимогам діючих правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху на дорогах загального користування місцевого значення. | 2021-2023 | Департамент регіонального розвитку Житомирська ОДА | Обласний бюджет (Субвенція з державного бюджету) |  | 2250 | 1300 | Покращення умов руху транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху на дорогах загального користування |
|  |  | 3.2 Оновлення та нанесення нової дорожньої розмітки на дорогах загального користування місцевого значення | 2021-2023 | Департамент регіонального розвитку Житомирська ОДА | Обласний бюджет (Субвенція з державного бюджету) |  | 3500 | 2500 | Покращення умов руху транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху на дорогах загального користування |
|  |  | 3.3 Встановлення бар’єрного огородження та напрямних пристроїв | 2021-2023 | Департамент регіонального розвитку Житомирська ОДА | Обласний бюджет (Субвенція з державного бюджету) |  | 3000 | 1600 | Покращення умов руху транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху на дорогах загального користування |
|  |  | 3.4 Встановлення засобів заспокоєння руху на дорогах місцевого значення загального користування | 2021-2023 | Департамент регіонального розвитку Житомирська ОДА | Обласний бюджет (Субвенція з державного бюджету) |  | 2400 | 1300 | Забезпечення рівномірності транспортних потоків для підвищення безпеки руху та пропускної здатності доріг та вулиць. |
|  |  | 3.5 Ліквідація місць концентрації дорожнього-транспортних пригод | 2021-2023 | Державне агентство автомобільних доріг України | Державний бюджет (державний дорожній фонд) |  | 6126,5 | 12923,5 | Зменшення кількості дорожньо- транспортних пригод |
|  |  | 3.6 Облаштування зон пішохідних переходів засобами підвищення видимості на автомобільних дорогах загального користування | 2021 | Державне агентство автомобільних доріг України | Державний бюджет (державний дорожній фонд) | 10432,2 |  |  | Зменшення кількості дорожньо- транспортних пригод |
|  |  | 3.7 Влаштування розв֯‘язок кільцевого типу з середнім розміром центрального острівця | 2022-2023 | Державне агентство автомобільних доріг України | Державний бюджет (державний дорожній фонд) |  | 15250,6 | 31749,4 | Зменшення кількості дорожньо- транспортних пригод |
|  |  | 3.8 Оновлення пасажирського транспорту на автобусних маршрутах загального користування | 2021-2023 | Автоперевізники області, Територіальні громади | Інші кошти | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | Покращення безпеки дорожнього руху при перетині залізничних переїздів |
|  |  | 3.9 Реконструкція ремонт настилів та підходів до залізничних переїздів підприємств регіону Коростенської дирекції залізничних перевезень. | 2021-2023 | Регіональна філія “Південно – Західна залізниця” служба колії | Власні кошти залізниці | 966,827 | 326,563 | 297,813 | Покращення безпеки дорожнього руху при перетині залізничних переїздів |
|  |  | 3.10 Модернізація автоматичних шлагбаумів, переїзної світло – звукової сигналізації на залізничних переїздах підприємств регіону Коростенської дирекції залізничних перевезень | 2021-2023 | Регіональна філія “Південно – Західна залізниця” служба колії | Власні кошти залізниці | 331,02 |  |  | Покращення безпеки дорожнього руху при перетині залізничних переїздів |

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій та безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації.

Виконавці Програми щороку до 10 січня подають Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації інформацію про стан реалізації заходів Програми за звітний рік.

Департамент регіонального розвитку, в свою чергу, узагальнює та подає її Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації до 1 березня.

Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги проведення робіт, а також джерела фінансування.

Перший заступник

голови обласної ради						                  О.М. Дзюбенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення обласної ради

“Про обласну Програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Житомирській області на 2021 – 2023 роки ”

Підставою розроблення проєкту рішення є питання безпеки дорожнього руху в Житомирській області.

В Україні рівень смертності та травматизму внаслідок ДТП є одним із найвищих в Європі, а рівень організації безпеки дорожнього руху залишається вкрай низьким, про що у своїх звітах неодноразово вказували експерти ВООЗ, Світового банку та інших міжнародних інституцій. Тому виникла нагальна необхідність у формуванні чітких стратегічних напрямів для покращення умов безпеки дорожнього руху.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити підвищення безпеки дорожнього руху через усунення факторів ризику, які призводять до високого травматизму та смертності: недотримання правил дорожнього руху, висока швидкість потоку транспорту, тривалий час знаходження пішоходів на дорозі, що призводить до великої кількості ДТП з пішоходами.

Програма включає також заходи щодо пропагандистсько-роз'яснювальної роботи забезпечення безпеки дорожнього руху серед населення, а першочергово в навчальних та просвітницьких закладах (висвітлення актуальних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху, створення інформаційних буклетів та популяризації безпеки дорожнього руху, вдосконалення в загальноосвітніх навчальних закладах роботи щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму).

Реалізація програми здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету, обласного бюджету та місцевих бюджетів (наведено в додатку 1 до Програми) в залежності від їх фінансових можливостей та з обов’язковим дотриманням ст. 85 Бюджетного кодексу України.